|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datos generales** | | | |
| Cuatrimestre | Enero-abril 2019 | Sesión No: | 1 |
| Fecha | 06/03/2019 | Lugar: | Biblioteca |
| DIR/UGAC/ otro | Desarrollo | Elaboro: | JJDR |
| Hora de inicio | 18:25 | Hora de termino: | 18:40 |

|  |
| --- |
| **Asistentes** |
| 1. Equipo Sinaloa 2. Promesa |
| **Ausentes** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Orden general del día** | |
| **Asunto** | **Responsable** |
| Pase de lista | Líder del equipo |
| Definir proyectos por equipo | Líder del equipo |
| Identificar problemática | Líder del equipo |
| Análisis de requerimientos | Líder del equipo |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acuerdo de la sesión** | | | |
| **No. De acuerdo** | **Acuerdo** | **Responsable de la ejecución** | **Fecha compromiso** |
| 01.06.03.19 | ICC realizo el pase de lista y no se encontraron ausentes | Irving (Líder del equipo) | 06/03/2019 |
| 02.06.03.19 | Equipo 1: nombres integrantes, realizaran galletinosyo | Irving (Líder del equipo) | 06/03/2019 |
| 03.06.03.19 | Necesidades del proyecto:   * Sitio web publicitario que incluya: * Comentarios * Catálogo de productos * Filosofía empresarial * Propiedades del vino * Contacto | Irving (Líder del equipo) | 06/03/2019 |
| 04.06.03.19 | Recopilar información sobre las especificaciones generales del proyecto.   * Contenido de la pantalla principal. * Verificar que los colores a implementar sean: beige, negro. * Presentar 3 propuestas de plantillas web | Irving (Líder del equipo), león (analista) | 07/03/2019 |
| 05.06.03.19 | Realizar una entrevista para recopilar análisis de los posibles requerimientos del sitio web, además de conocer la problemática que está atravesando la empresa. | león (analista) | 07/03/2019 |
| 06.06.03.19 | Presentar propuesta al equipo de trabajo | león (analista) | 07/03/2019 |
| 07.06.03.19 | AJLM indica que debido a que no se tienen los requerimientos necesarios para iniciar el proyecto se propone que en la siguiente reunión se defina el apartado de planeación basada en el ciclo de vida en V | león (analista) | 07/03/2019 |
| Pendiente | Preguntar por contenido de pantalla principal |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Seguimiento de acuerdos** | | | |
| **No. De acuerdo** | **Cumplido** | | **Observaciones** |
| **Si** | **No** |
| 01.06.03.19 | X |  |  |
| 02.06.03.19 | X |  |  |
| 03.06.03.19 | X |  | Se estableció el uso de los sigs. colores: cremita, negro, naranja, violeta y los colores del logo con el folclor de México. |
| 04.06.03.19 | X |  |  |
| 05.06.03.19 | X |  |  |
| 06.06.03.19 | X |  |  |
| 07.06.03.19 | X |  |  |